2025 - 2026

tamaev daud

Eindverslag IoT Project

Inhoud

1.	Projectplanning en componentenselectie	3

2.	Componentenbestelling en taakverdeling	3

3.	PCB-ontwerp en componententest	3

4.	PCB-soldering en eerste assemblage	3

5.	Systeemtest en componentenproblematiek	3

6.	Foutopsporing en overstap naar breadboard	4

7.	Eindtest, resultaten en leerpunten	4

# Projectplanning en componentenselectie

In de opstartfase van het project werd een eerste overleg gehouden om de projectdoelstellingen te bespreken en de aanpak te bepalen. Op basis hiervan werd een taakverdeling vastgelegd en een eerste planning opgesteld.

Er werd besloten de benodigde componenten zo snel mogelijk te inventariseren en te bestellen, zodat het team zich kon concentreren op het PCB-ontwerp, dat als het meest technisch uitdagende onderdeel van het project werd beschouwd.

# Componentenbestelling en taakverdeling

Alle benodigde componenten werden succesvol besteld. Er werd een afspraak gemaakt om de volgende week na de les te starten met het PCB-ontwerp.

Binnen het team werd besloten dat alle soldeer- en elektronica-werkzaamheden door Tamaev Daud zouden worden uitgevoerd.

# PCB-ontwerp en componententest

Op woensdag werd een werksessie georganiseerd waarbij het team samen het PCB-ontwerp heeft uitgewerkt. De sessie liep door tot de eerste versie volledig afgerond en besteld was.

Later in de week kwamen de bestelde componenten aan. De HC-SR04 ultrasonische sensoren en de IR-sensoren werden succesvol getest. De L298N motorstuurmodule kon in dit stadium nog niet worden getest wegens het ontbreken van een geschikte 12V-voeding.

# PCB-soldering en eerste assemblage

Na goedkeuring van de PCB door de docent werden alle componenten op de printplaat gesoldeerd. Hoewel dit de eerste ervaring was met PCB-soldering, verliep het proces vlot en werd het geheel succesvol afgerond.

# Systeemtest en componentenproblematiek

Na de soldering werd een eerste functionele test uitgevoerd. De drie HC-SR04 ultrasonische sensoren gaven geen afstandswaarden via de seriële monitor, terwijl de IR-sensoren correct reageerden op de aanwezigheid van een lijn. De LEDs en drukknoppen functioneerden eveneens naar behoren. Bij de aansturing van de motoren werd een fout vastgesteld: er bleek per vergissing een L298N-module besteld te zijn in plaats van de vereiste losse L298N IC-chip voor de PCB. De correcte chip werd onmiddellijk bijbesteld.

# Foutopsporing en overstap naar breadboard

Op 26 mei werd de correcte L298N IC-chip ontvangen en onmiddellijk op de PCB gesoldeerd. Bij verdere controle bleek dat vier rectifier-diodes ontbraken die noodzakelijk zijn voor de motorbeveiliging. Deze werden na overleg met de docent uit het klaslokaal verkregen. Terwijl gewacht werd op de installatie van de diodes, werd het chassis verder afgewerkt en de bedrading voorbereid.

Na het solderen van de diodes werd een uitgebreide systeemtest uitgevoerd. Alle sensoren, LEDs en drukknoppen werkten correct samen, echter de motoren bleven problemen vertonen. Na uitgebreid onderzoek en overleg werd een defect vastgesteld aan de spanningsregelaar (LM2596). Aangezien de PCB hierdoor opnieuw onbruikbaar was, werd besloten het systeem over te zetten naar twee breadboards om verdere vertraging te vermijden.

# Eindtest, resultaten en leerpunten

Op 8 juni werd de finaal systeem getest. De volgende functionaliteiten werden gevalideerd: lijnvolging op een rechte baan, dwarslijndetectie met 30 seconden wachttijd, obstakelvermijding waarbij de robot uitwijkt naar de zijde met de meeste ruimte, MQTT STOP/START-commando’s via de Raspberry Pi, de fysieke STOP- en SKIP-knoppen, LED-statusaanduiding (groen/geel/rood), en de InfluxDB-dataopslag met Grafana-visualisatie. Alle tien geteste functies werden met succes doorlopen.

Naast de technische eindtest werd de technische documentatie samen met Ali verder afgewerkt en de eindpresentatie voorbereid. De voornaamste leerpunten uit het project werden samengevat: het belang van de juiste componentkeuze (IC-chip versus module), de meerwaarde van een zelfontworpen PCB voor een professioneel eindresultaat, en de voordelen van MQTT ten opzichte van HTTP voor IoT-toepassingen. Het project werd succesvol afgerond en is gereed voor de eindpresentatie.

contact Naam ¦ Functie xxx.xxx@thomasmore.be Tel. + 32 xx xx xx xx Volg ons www.thomasmore.be fb.com/ThomasMoreBE #WeAreMore

___________________