2023 - 2024

tamaev daud

Logboek IoT Project

Inhoud

1.	Week 1	3

2.	Week 2	3

3.	Week 3	3

4.	Week 4	3

5.	Week 5	3

6.	Week 6	4

7.	Week 7	4

# Week 1

We hebben kort gesprek gehad van wat onze eerste stap is en hoe we daarop verder gaan bouwen.

Eerst iss het van belang dat we de componenten bekijken die we nodig hebben en deze snel bestellen zodat ze kunnen focussen op de pcb wat voor ons het moeilijkst zal zijn.

# Week 2

Alle componenten zijn bestelt en we hebben afgesproken om de volgende week te beginnen aan de PCB na de les.

We hebben ook besloten dat ik al het soldeer en electronica werk zal doen.

# Week 3

We zijn samen gaan zitten op woensdag en pas naar huis gegaan wanneer de eerste versie van het PCB design af was en besteld werd.

Verder in de week waren de bestelde componenten aangekomen en heb ik deze getest (HC, IR) de motorchip module kon ik nog niet testen vanwege geen 12V batterij te hebben.

# Week 4

Vanaf dat de pcb aankwam na goedkeuring van de leerkracht ging ik verder met het solderen van alle componenten op de PCB. Sinds dit mijn eerste keer was om te solderen op een PCB duurde dit even maar uiteindelijk ging alles vlot en goed.

# Week 5

Na het solderen heb ik een eerste test gedaan. Alle drie de HC-SR04 sensoren gaven geen afstandswaarden via de seriële monitor maar de IR-sensoren reageerden correct op lijn/geen lijn. De LEDs en drukknoppen werkten ook naar behoren. Helaas bleek er een probleem met de motoren: ze stuurden niet correct aan. Na onderzoek bleek dat we per vergissing een L298N-module hadden besteld in plaats van de losse IC-chip die nodig was voor onze PCB. We hebben de juiste IC meteen bijbesteld.

# Week 6

Op 26 mei is de correcte L298N IC-chip aangekomen. Ik heb deze meteen gesoldeerd op de PCB. Helaas bleek bij verdere controle dat er ook 4 rectifier diodes ontbraken die nodig zijn voor de motorbeveiliging. Deze hebben we uit het klaslokaal genomen na vraag. Terwijl we wachtten op de diodes heb ik het chassis verder afgewerkt en alle bedrading voorbereid.

Vervolgens zijn de diodes gesoldeerd en konden we eindelijk het volledige systeem testen. Het volledig systeem functioneerde correct: alle sensoren, motoren, LEDs en knoppen werkten samen behalve de motoren die nog steeds niet wouden werken. Na heel wat overleg en zoeken kwamen we op het einde van de week achter een paar problemen in verband  met de spannings regelaar (LM259). Uiteindelijk bleek dat de pcb weer stuk ging besloten we om dit achter te laten en het op 2 breadbords te doen.

# Week 7

Op 8 juni hebben we de eindtest uitgevoerd. Het volledige systeem werd getest: lijnvolging op een rechte baan, dwarslijn detectie met 30 seconden wachttijd, obstakelvermijding waarbij de robot naar de kant met de meeste ruimte uitwijkt, MQTT STOP/START commando’s via de Raspberry Pi, de fysieke STOP- en SKIP-knoppen, de LED-statusaanduiding (groen/geel/rood) en de InfluxDB data-opslag met Grafana visualisatie. Alle tien geteste functies zijn geslaagd.

Deze week heb ik ook de technische documentatie samen met Ali verder afgewerkt en de presentatie voorbereid. We hebben de belangrijkste leerpunten samengevat: het belang van de juiste componentkeuze (IC-chip vs. module), de waarde van een eigen PCB-ontwerp voor een professioneel eindresultaat en de voordelen van MQTT boven HTTP voor IoT-toepassingen. Het project is klaar voor de eindpresentatie.

contact Naam ¦ Functie xxx.xxx@thomasmore.be Tel. + 32 xx xx xx xx Volg ons www.thomasmore.be fb.com/ThomasMoreBE #WeAreMore

___________________